Product Backlog - Plateforme EQuizz

Produit : Plateforme d'évaluation des enseignements EQuizz
Objectif Général : Digitaliser et automatiser le processus d'évaluation des cours pour fournir des retours rapides et exploitables.

I : Gestion des Accès et des Utilisateurs

Objectif : Assurer que chaque utilisateur peut accéder au système de manière sécurisée avec les droits appropriés.

| ID | User Story | Critères d'Acceptation | Priorité | Estimation (Points) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | En tant qu'étudiant, je veux m'inscrire à l'application lors de ma première utilisation en utilisant mon matricule, mon email institutionnel et ma classe afin de créer mon compte sécurisé. | - Le formulaire demande les 3 informations + un mot de passe. - Le système valide que la combinaison existe en base de données. - Le mot de passe est haché avant d'être sauvegardé. - L'étudiant est automatiquement connecté après une inscription réussie. | Très Haute | 5 |
| AUTH-02 | En tant qu'utilisateur (étudiant, admin), je veux m'authentifier avec mon identifiant et mon mot de passe afin d'accéder à mon espace personnel. | - L'interface de connexion est claire. - Le système vérifie les identifiants en base de données. - Une session sécurisée est créée via un token JWT en cas de succès. - Un message d'erreur clair est affiché en cas d'échec. | Très Haute | 3 |
| AUTH-03 | En tant qu'étudiant, je veux activer la connexion par carte en la scannant une première fois afin de lier mon appareil à mon compte de manière sécurisée. | - L'application peut scanner un QR code/NFC. - Le matricule est extrait des données scannées. - Un email de confirmation est envoyé à l'adresse institutionnelle pour valider l'association. | Moyenne | 8 |
| AUTH-04 | En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (créer, modifier, désactiver) afin de contrôler les accès au système. | - L'interface permet de lister tous les utilisateurs. - Un formulaire permet de créer un nouvel utilisateur (admin). - Les informations d'un utilisateur peuvent être modifiées. | Haute | 5 |
| AUTH-05 | En tant qu'étudiant, je veux voir mon profil | - L'interface de profil affiche mes informations. | Moyenne | 3 |

II : Configuration du Référentiel Académique

Objectif : Permettre aux administrateurs de paramétrer la structure de l'université dans le système.

| ID | User Story | Critères d'Acceptation | Priorité | Estimation (Points) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONF-01 | En tant qu'administrateur, je veux gérer les années académiques et les semestres afin de structurer les évaluations dans le temps. | - Je peux créer une nouvelle année académique (ex: "2024-2025"). - Je peux définir les semestres associés à une année. - Je peux marquer une année comme "active". | Haute | 3 |
| CONF-02 | En tant qu'administrateur, je veux gérer le catalogue des cours (UE) afin de définir les matières qui peuvent être évaluées. | - Je peux créer un cours avec un code (ex: "INF305") et un intitulé. - Je peux modifier ou archiver un cours existant. | Haute | 3 |
| CONF-03 | En tant qu'administrateur, je veux gérer les classes afin de définir les groupes d'étudiants. | - Je peux créer une classe avec un nom (ex: "Licence 3 "). - Je peux associer les étudiants importés à leur classe. | Haute | 5 |
| CONF-04 | En tant qu'administrateur, je veux associer les cours aux classes, aux étudiants et aux enseignants afin de définir qui enseigne quoi à qui. | - Une interface permet de lier un ou plusieurs enseignants à un cours. - Une interface permet de lier un ou plusieurs etudiants à un cours. - Une interface permet de lier un cours à une ou plusieurs classes pour un semestre donné. | Haute | 5 |

III : Création et Publication des Évaluations

Objectif : Offrir un flux de travail complet à l'administrateur pour créer et lancer une campagne d'évaluation.

| ID | User Story | Critères d'Acceptation | Priorité | Estimation (Points) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVAL-01 | En tant qu'administrateur, je veux créer une évaluation en définissant son contexte (titre, cours, classes ciblées, dates de validité) afin de préparer un nouveau quizz. | - Un formulaire permet de saisir toutes les métadonnées de l'évaluation. - L'évaluation est sauvegardée avec le statut "Brouillon". | Très Haute | 3 |
| EVAL-02 | En tant qu'administrateur, je veux importer des questions depuis un fichier Excel afin de créer rapidement le contenu d'un quizz. | - Un modèle Excel peut être téléchargé. - Le système valide le format du fichier importé. - Les questions (énoncé, type, options) sont extraites et pré-visualisées. - Le système signale les erreurs de formatage. | Très Haute | 8 |
| EVAL-03 | En tant qu'administrateur, je veux prévisualiser un quizz avant de le publier afin de m'assurer que les questions et les options sont correctes. | - Une vue "aperçu" montre le quizz exactement comme un étudiant le verra. - Je peux naviguer entre les questions. | Haute | 2 |
| EVAL-04 | En tant qu'administrateur, je veux publier une évaluation afin de la rendre accessible aux étudiants concernés. | - Un bouton "Publier" est disponible sur les évaluations en "Brouillon". - Une confirmation est demandée avant la publication. - Le statut de l'évaluation passe à "Publiée". - Une notification est envoyée aux étudiants des classes ciblées. | Très Haute | 3 |

IV : Expérience de Réponse (Étudiant)

Objectif : Garantir une expérience de réponse simple, fiable et anonyme pour l'étudiant.

| ID | User Story | Critères d'Acceptation | Priorité | Estimation (Points) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QUIZZ-01 | En tant qu'étudiant, je veux consulter la liste de mes quizz disponibles afin de savoir quelles évaluations je dois compléter. | - Le tableau de bord affiche les quizz avec leur statut ("À faire", "Terminé"). - Le nom du cours et la date limite sont visibles. | Très Haute | 2 |
| QUIZZ-02 | En tant qu'étudiant, je veux répondre à un quizz de manière intuitive afin de donner mon avis sur un enseignement. | - L'interface de réponse est claire et affiche une question à la fois. - Je peux naviguer entre les questions. - Les réponses sont sauvegardées automatiquement à chaque changement. | Très Haute | 8 |
| QUIZZ-03 | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir répondre en mode hors-ligne afin de compléter une évaluation même avec une mauvaise connexion. | - L'application sauvegarde toutes les réponses localement sur l'appareil. - Les réponses sont synchronisées automatiquement et de manière transparente dès le retour de la connexion. - Le statut du quizz passe à "En attente de synchronisation". | Haute | 13 |
| QUIZZ-04 | En tant qu'étudiant, je veux recevoir une notification push lorsqu'une nouvelle évaluation est publiée afin d'être informé à temps. | - L'application mobile peut recevoir des notifications. - La notification est claire et m'invite à participer. | Haute | 3 |

V : Consultation des Rapports et Statistiques

Objectif : Fournir aux décideurs des données visuelles et pertinentes pour améliorer la qualité de l'enseignement.

| ID | User Story | Critères d'Acceptation | Priorité | Estimation (Points) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPORT-01 | En tant qu'administrateur, je veux consulter le rapport détaillé d'une évaluation clôturée afin d'analyser les résultats. | - Le rapport affiche le taux de participation global. - Pour chaque question QCM, un graphique montre la répartition des réponses. - Les réponses anonymes aux questions ouvertes sont listées. | Très Haute | 8 |
| REPORT-02 | En tant qu'administrateur, je veux visualiser l'analyse de sentiments pour les réponses ouvertes afin de comprendre rapidement l'opinion générale des étudiants. | - Un score de sentiment global (positif/négatif/neutre) est affiché. - Un nuage de mots clés met en évidence les termes les plus fréquents. | Haute | 5 |
| REPORT-03 | En tant qu'administrateur, je veux filtrer les résultats d'un rapport par classe afin de comparer les retours de différents groupes d'étudiants. | - Des options de filtrage sont disponibles sur la page du rapport. - Les graphiques et données se mettent à jour dynamiquement en fonction du filtre. | Moyenne | 5 |
| REPORT-04 | En tant qu'administrateur, je veux exporter un rapport en PDF afin de le partager ou de l'archiver. | - Un bouton "Exporter" génère un fichier PDF contenant la synthèse visuelle du rapport. | Moyenne | 3 |

VI : Fondations Techniques (Non Fonctionnel)

Objectif : Mettre en place les bases techniques solides nécessaires au fonctionnement de l'application.

| ID | User Story | Critères d'Acceptation | Priorité | Estimation (Points) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECH-01 | En tant qu'équipe de développement, nous voulons mettre en place l'architecture du projet (dépôts Git, structure des dossiers backend/frontend/mobile) afin d'avoir une base de code propre et maintenable. | - Dépôt Git créé. - Projets Node.js, Angular et React Native initialisés avec leurs dépendances de base. | Très Haute | 8 |
| TECH-02 | En tant qu'équipe de développement, nous voulons initialiser le schéma de la base de données MySQL afin de pouvoir stocker les données de l'application. | - Le script de création des tables est écrit et fonctionnel. - Le modèle de données est cohérent avec le diagramme de classes de conception. | Très Haute | 5 |
| TECH-03 | En tant qu'équipe de développement, nous voulons configurer le pipeline de déploiement continu (CI/CD) sur l'hébergeur gratuit (ex: Railway) afin d'automatiser les mises en production. | - Le déploiement se déclenche automatiquement après un git push sur la branche principale. - Les variables d'environnement sont gérées de manière sécurisée. | Haute | 8 |